## Slide 1
구디아카데미
정보시스템 이행
Ver 1.0.0

## Slide 2
안녕하세요.
정보시스템 이행 교육에 앞서 기본정의를 하고 시작하겠습니다.
1. 테스트 서버 및 운영 서버는 리눅스 CentOS를 사용합니다.
2. 기본적인 .NET 실행 및 운영체제 작동을 할수 있어야 합니다.
3. Git을 사용할줄 알아야하며 hosung1000/190121_Test
연결이 되어 있습니다.
감사합니다.

## Slide 3
순서
1. 정보시스템 이행
2. 사용자 교육
3. 정보시스템 안정화
서비스 시스템 이행 계획
서비스 시스템 설치
사용자 교육 계획
시스템 안정화 계획
1

## Slide 4
1. 정보시스템 이행

## Slide 5
서비스 시스템 이행 계획
개발 서버 -> 테스트 서버
시스템 이행 및 테스트 19.01.22
테스트 서버 안정화 테스트 19.01.22 - 19.01.01.29
개발서버
테스트서버
운영서버
테스트 서버 ->운영 서버
시스템 이행 및 테스트 19.01.30
테스트 서버 안정화 테스트 19.01.31 - 19.02.24
3

## Slide 6
4
서비스 시스템 설치 (개발 -> 테스트)
1. 깃텁에서 클론을 한다.
2. 테스트 서버에 클론을 한다.
3. 테스트 서버의 root 영역 ( cd ~ ) 안에 public 폴더를 만든다.
4. 폴더 안에 DBInfo.json파일을 만든다.
5. {"server":"192.168.3.153","user":"root","password":"1234"
,"database":"test"} 입력후 저장한다.
6. 2번의 클론한 폴더로 이동한다.
7. WEBAPI 안으로 들어가서 서버를 실행시킨다. (dotnet run)
8. 웹브라우져 주소에 ( 테스트 서버 IP/test.html )을 실행시킨다.
9. 실행 된 웹브라우져 화면의 링크를 다운받는다.
10. 다운받은 파일을 실행하여 설치한다.

## Slide 7
서비스 시스템 설치 (테스트 -> 운영)
1. 깃텁에서 클론을 한다.
2. 테스트 서버에 클론을 한다.
3. 테스트 서버의 root 영역 ( cd ~ ) 안에 public 폴더를 만든다.
4. 폴더 안에 DBInfo.json파일을 만든다.
5. {"server":"192.168.3.136","user":"root","password":"1234"
,"database":"test"} 입력후 저장한다.
6. 2번의 클론한 폴더로 이동한다.
7. WEBAPI 안으로 들어가서 서버를 실행시킨다. (dotnet run)
8. 웹브라우져 주소에 ( 운영 서버 IP/test.html )을 실행시킨다.
9. 실행 된 웹브라우져 화면의 링크를 다운받는다.
10. 다운받은 파일을 실행하여 설치한다.
5

## Slide 8
2. 사용자 교육

## Slide 9
사용자 교육 계획
교육 목표 : 시스템 사용을 능숙하게 할수 있어야 한다.
교육 내용 : 시스템 작동
교육 이수시간 30분
교육 날짜 19.01.22.화요일
교육 시간 16:00 - 16:30
강사 천호성
교육 인원 10명
준비물 없음
7

## Slide 10
8
사용자 교육 계획
입력 : 입력받아 게시판에 저장한다.
수정 : 수정하여 게시판에 저장한다.
삭제 : 삭제하여 게시판에 저장한다.

## Slide 11
3. 정보시스템 안정화

## Slide 12
시스템 안정화 계획 (업그레이드시)
개발
테스트
이행
운영
중지
운영
이행
예비
시스템
운영
안정화
업그레이드 시 기존에 있는 시스템은 예비로 전환한다.
업그레이드 시스템이 안정화 되었을시 예비 시스템은
삭제하고 운영시스템의 시스템을 예비시스템으로 받는다.
10

## Slide 13
느낀점
플러스 요인
1. 이행이란걸 알게 되었다.
2. 회사에 맞는 포맷으로.
3. IP에 따라 DB변경.
잘안되는 부분
1. WEBAPI의 주소에 IP가 들어가는데 그부분 변경할때.
2. 깃의 개발자 / 클라이언트 분기관리.